МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет Компьютерных наук

Кафедра программирования и информационных технологий

Отчет о работе  
 команды разработчиков мобильного приложения   
«Сервис для поиска фрилансеров «Jobsy»»

Исполнитель

А. А. Шхикян

Заказчик

В. С. Тарасов

Воронеж 2025

СОДЕРЖАНИЕ

[1. Общие положения 3](#_Toc197386698)

[1.1 Состав команды и роли 3](#_Toc197386699)

[1.2 Сроки отчетности 3](#_Toc197386700)

[1.3 Формат работы 3](#_Toc197386701)

[2. Работа команды 4](#_Toc197386702)

[3. Проблемы и их решения 5](#_Toc197386703)

[4. Jira 6](#_Toc197386704)

[4.1 Актуальные задачи 6](#_Toc197386705)

[4.2 Предстоящие спринты 6](#_Toc197386706)

[4.3 Предстоящие задачи 6](#_Toc197386707)

[5. Итоги работы команды 7](#_Toc197386708)

# **Общие положения**

# **Состав команды и роли**

Разработчик: команда 4 группы 5. Состав команды разработчика:

* Тулицкайте Дарья Витасовна, Team Lead, бизнес-аналитик,

дизайнер, Backend-разработчик;

* Шхикян Арпине Арамовна, PM, технический писатель, Frontend

разработчик;

* Калач Максим Иванович, , Frontend разработчик;
* Снегирёв Станислав Александрович, Backend-разработчик,

DevOps;

* Хохлов Андрей Павлович, QA-инженер;

## **Сроки отчетности**

Отчетность написана на период разработки MVP с 31.03.2025 по 05.05.2025.

## **Формат работы**

Формат работы команды характеризуется следующими пунктами:

* + - Работа команды строится на основе методологии Scrum в сервисе Jira;
    - Период разработки делится на спринты;
    - Длительность каждого спринта 1-3 недели;

# **Работа команды**

За отчетный период членами команды были выполнены назначенные на них задачи для реализации MVP мобильного приложения.

Шхикян А. были выполнены следующие работы:

* Проведено распределение задач между участниками команды в таск-трекере Jira;
* Записана презентация MVP приложения;
* Написаны еженедельные отчеты работы команды;
* Реализованы все 15 экранов фрилансера.

Тулицкайте Д. были выполнены следующие работы:

* Разработаны и протестированы основные api-эндпоинты
* Внедрена бизнес-логика и организовано взаимодействие с базой данных
* Настроен веб-сервер Caddy
* Выполнен деплой бэкенда на удаленный сервер
* На стороне клиентского приложения реализованы сервисные модули

Калачом М. были выполнены следующие работы:

* Реализованы все 25 страниц заказчика;
* Реализованы экраны анбординга;
* Реализованы экраны неавторизованного пользователя;

Снегирёвым С. были выполнены следующие работы:

* Реализованы CRUD Project и Project Application;
* Покрыл код юнит тестами;
* Отредактировал Swagger.

Хохловым А. были выполнены следующие работы:

* Написан план тестирования;
* Написаны тест-кейсы (Регистрация, Авторизация, экран подтверждения почты, экран выбора роли, профиль заказчика, профиль фрилансера, экран "Основная информация" у заказчика).

# **Проблемы и их решения**

В начале разработки выявилась проблема огромного функционала и сложности верстки фронта.

Проблемы с фронтом были урегулированы.

Проблема была решена с помощью Шхикян А., которая взяла написание страницы фрилансера на себя

# **Jira**

## **Актуальные задачи**

На данный момент некоторые задачи остаются в статусе «К выполнению», «В работе».

Все они направлены на доработку MVP мобильного приложения для его последующего запуска, как готового продукта. А именно:

* Настроить адаптивность экранов;
* Добавить метрики;
* Добавить анимацию;
* Реализовать админ-панель;
* Интегрировать ИИ.

## **Предстоящие спринты**

Предполагается провести 3 спринта. По окончанию каждого из них, должен быть составлен отчет о работе команды за прошедший период.

## **Предстоящие задачи**

В предстоящих спринтах предполагается распределение задач между участниками команды. Каждая задача должна быть нацелена на доработку приложения для последующего запуска приложения, в качестве готового продукта.

# **Итоги работы команды**

За отчетный период было проведено 1 спринт, командой выполнены 98 задач, указанных в таск-трекере Jira. Все они были нацелены на разработку Frontend или Backend частей приложения, его тестирования и составление документации и отчетов.

Составлены 41 шаблонов экранов приложения; составлены ? тест-кейсов экранов используемые в MVP приложения.

Итогом работы команды является MVP мобильного приложения, готового для презентации.